Evaluering af sprint 2

7.- 19. september 2016

Formål med dette sprint var definition af krav og risici ved projektet.

Gruppen blev hurtigt glad for at arbejde med scrum, der har dog været lidt start vanskeligheder.

For det første har det været svært at sætte arbejdstid på de enkelte opgaver. Gruppen fordelte arbejdstiden på opgaverne, ved at udregne gruppens samlede arbejdstid til spintet og derefter fordele tiden på bedst muligvis på de forskellige opgaver. Gruppen havde aldrig arbejdet på denne måde før og derfor tog nogle af opgaverne meget længere tid at løse end beregnet, mens andre tog meget kortere tid.

Derudover har gruppen været nødt til at tilføje flere opgaver til sprintet, da sprintet blev forlænget frem til reviewmødet med vejleder Michael Alrøe.

For det andet var det en stor udfordring, at få de definerede opgaver afsluttet. Opgaverne var blevet defineret meget bredt og det gjorde det derfor svært at gøre opgaverne helt færdige og mange af opgaverne endte i gruppen ”stalled”. Til næste sprint, vil gruppen forsøge, at definere opgaverne mere målbare, så der er mulighed for at afslutte en opgave.