Evaluering af sprint 3

19. september – 30. september 2016.

Formålet med definition af test af produktet.

I sprint 3 blev opgaverne defineret med et målbart resultat, så det var muligt at afslutte opgaverne. Der er dog stadig nogle opgaver der ikke har været mulige at afslutte. Færdiggørelsen af disse opgaver er med i sprint 4.

Det er stadig svært for gruppen at vurdere hvor lang tid opgaverne tager. Fx Positionering af robotarm var afsat til 10 T og rotering af robotarm til 25 T, men det tog 6 timer i alt. Dog mangles der stadig at kunne rotere i forhold til et mesh, men dette kommer i et senere sprint.

Nogle opgaver har taget meget længere tid end forventet, fx kravspecifikation og accepttest arbejdet har taget lang tid og vil også tage lang tid i sprint 4.

Derudover mangler gruppen også stadig viden om projektet. Fx ved kinect, er der blevet brugt meget tid på researche.

Gruppen har undervejs i sprintet også været nødt til at slette to opgaver: ”Udkast til projektgennemførsel” og ”Etik afsnit”, da arbejdet med kravspecifikation og accepttest tog længere tid en først beregnet. Opgaverne: ”Udkast til projektgennemførsel” og ”Etik afsnit”, blev vurderet til at være mindre vigtig og er derfor blevet udskudt.

I næste sprint vil gruppen lave flere små opgaver. Derudover vil gruppen være mere obs på, hvilke opgaver der er vigtige at få løst, for at komme videre med opgaver til de næste sprints. Dette vil gruppen løse ved at revurdere risikovurderingen.