Evaluering til sprint 7

28. november til 9. december

250 timer.

7. og sidste sprint, blev brugt på at få alle løse ender samlet.

Gruppen havde planlagt, at stoppe sprintet fredag den 9. december, for at bruge den sidste uge på review af rapporten og dokumentationen.

Matematikken bag rotationen af det yderste led af robotarmen tog længere tid end planlagt, da det var kompliceret. Gruppen valgte at lave kodestop d. 2.12 for at kunne nå at lave alt dokumentation.

Gruppen havde et opfølgende møde med Lars Bolvig, hvilket betød, at rapporten slukke rettes flere steder.

Der er igennem sprintet blevet fundet på nye tasks. I tidligere sprints, er nyopståede opgaver gået videre til næste sprint, men da sprint 7 var det sidste, er alle opståede task taget med i sprintet. Hvilket har betydet, at gruppen har arbejdet mere end de planlagte 250 timer.