Evaluering til sprint 7

28. november til 16. december

250 timer.

Matematikken til at kunne rotere den yderste del af robotarmen tog længere tid end planlagt, da det var kompliceret. Gruppen vælger at lave kodestop d. 2.12 for at kunne nå at lave alt dokumentation. Gruppen havde et opfølgende møde med Lars Bolvig, hvilket betød, at rapporten flere steder skal rettes. Gruppen mente stadig, at kunne nå at have meget færdigt til at kunne bruge sidste uge på review af rapporten.

Der er igennem sprintet blevet fundet på nye tasks. I de tidligere sprints, er opståede opgaver gået videre til næste sprint, men da sprint 7 var det sidste, er alle opståede task taget med i sprintet.